- Phân loại MoSCoW và Lý do

| STT | Tên hạng mục | Phân loại | Lý do & Mức độ phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần xác thực danh tính để quản lý trách nhiệm mượn trả sách giấy. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Độc giả phải tìm thấy sách trước khi thực hiện đặt mượn. |
| 3 | Mượn sách online | Must | Tính năng cốt lõi của hệ thống. Phụ thuộc mục 1, 2, 10. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Phải có dữ liệu kho sách thì độc giả mới có thể tìm và mượn. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Giúp giảm tỷ lệ quá hạn. Có thể thay thế bằng việc độc giả tự kiểm tra lịch sử. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Giúp độc giả tự theo dõi hạn trả. Có thể thay thế bằng cách hỏi thủ thư tại quầy. Phụ thuộc mục 3. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Tăng sự tiện lợi. Có thể thay thế bằng cách liên hệ thủ thư trực tiếp. Phụ thuộc mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết | Could | Tiện ích bổ sung khi hết sách. Độc giả có thể quay lại tìm kiếm sau. Phụ thuộc mục 3, 8. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Tính năng cộng đồng, không ảnh hưởng đến luồng mượn trả chính. Phụ thuộc mục 1. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | Cần nhiều dữ liệu lịch sử mượn để xử lý, chưa cần thiết ở giai đoạn đầu. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Tốn tài nguyên phát triển và vận hành. Độc giả có thể dùng email hoặc hỏi tại quầy. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | Đã có luồng đăng ký chuẩn ở mục 1, ưu tiên nguồn lực cho nghiệp vụ mượn sách. |

2. Prioritized Product Backlog

| Thứ tự | STT Mục | Tên hạng mục Backlog | Nhóm MoSCoW | Lý do sắp xếp thứ tự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Tạo dữ liệu sách ban đầu cho hệ thống. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Định danh người dùng trước khi giao dịch. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Tìm sách cần mượn sau khi đăng nhập. |
| 4 | 3 | Mượn sách online | Must | Hoàn thành mục tiêu cốt lõi của phiên bản đầu. |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Theo dõi các sách đang giữ và thời hạn trả. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Nhắc nhở chủ động để tránh quá hạn. |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should | Tăng thời gian mượn mà không cần ra quầy. |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết | Could | Giữ chỗ cho độc giả khi kho tạm hết sách. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Tăng tương tác sau khi hoàn tất đọc sách. |
| 10 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | Giảm thao tác đăng ký, làm ở bản sau. |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | Cần thu thập đủ dữ liệu mượn ở bản đầu. |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Cần nhiều nhân sự vận hành, làm ở bản sau. |

3. Tự phản biện

Đăng nhập bằng Google/Facebook có thể được coi là Should vì giúp giảm tỷ lệ bỏ dở khi đăng ký tài khoản mới.

Gợi ý sách theo sở thích có thể đưa lên Could nếu áp dụng thuật toán đơn giản theo thể loại để tăng thời gian truy cập.

Chat trực tiếp với thủ thư có thể xếp vào Could nhằm giải đáp thắc mắc quy định mượn trả cho độc giả mới.